Zał. nr 1 do Uchwały Nr XIX/215/05

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 11 marca 2005 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2010

WPI cz.1 – Lata  2004 - 2006

| Nazwa zadania | Koszty ogółem Lata realizacji -kwota | Środki Finansowe – Źródła Finansowania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Publiczne | Prywatne |
|  |  | Ogółem | Gmina | Powiat | Budżet Państwa | Fundusze Unii Europejskiej ZPORR i inne | Inne |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Olszewnik- Kikity- 2004 | 35 2004r | 35 2004r | 35 2004r |  |  |  |  |  |
| 2.Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w rejonie ulic Kajki i Mickiewicza | 119,3 w tym: 2004 – 5 2005 - 114,3 | 119,3 w tym: 2004 – 5 2005 – 114,3 | 119,3 w tym: 2004 – 5 2005 – 114,3 |  |  |  |  |  |
| 3.Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach 2004-2006 | 60 w tym: 2004 – 20 2005 – 20 2006 - 20 | 60 w tym: 2004 – 20 2005 – 20 2006 - 20 | 60 w tym: 2004 – 20 2005 – 20 2006 - 20 |  |  |  |  |  |
| 4.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach na energooszczędne : 2005 - 25 2006 - 25l | 50 w tym: 2005 – 25 2006 - 25 | 50 w tym: 2005 – 25 2006 - 25 | 50 w tym: 2005 – 25 2006 - 25 |  |  |  |  |  |
| 6. Przebudowa chodników w mieście 2004-2006/ w ramach remontów kapitalnych / 2004-2006 | 100 w tym: 30 – 2004 35 – 2005 35 - 2006r | 100 w tym: 30 – 2004 35 – 2005 35 - 2006r | 100 w tym: 30 – 2004 35 – 2005 35 - 2006 |  |  |  |  |  |
| 7.Wytyczenie tras rowerowych wraz z budową miejsc zadaszonych rekreacyjnych i przygotowanie tablic informacyjnych dotyczących miejscowości i gminy 2005-2006 po 50 % | 50 w tym: 2005 – 25 2006 –2 5 | 50 w tym: 2005 – 25 2006 –2 5 | 10 w tym: 2005 – 5 2006 - 5 | 35 w tym: 2005 - 17,5 2006 - 17,5 |  |  |  | 5.000 w tym: organizacje pozarządowe-wolontariat 2005 – 2,5 2006 - 2,5 |
| 8..Stworzenie warunków rekreacyjnych nad jeziorem RING 2005-2006 po 50 % | 400 w tym: 2005 – 200 2006 - 200. | 400 w tym: 2005 – 200 2006 - 200 | 120 w tym: 2005 – 60 2006 - 60 |  |  | 280 w tym: - 140 2006 - 140 |  |  |
| 9.Udrożnienie rzeki Symsarna dla utworzenia szlaku kajakowego 2005-2006 po 50 % | 50 w tym: 2005 – 25 2006 - 25 | 50 w tym: 2005 – 25 2006 - 25 | 25 w tym: 2005 - 12,5 2006 – 12,5 |  |  | 25 w tym: 2005 - 12,5 2006 – 12,5 |  |  |
| 10.Modernizacja piwnic zamkowych w Jezioranach 2004- dokumenrtacja 25 2005 – 200 2006 - 275 | 500.000 w tym: 2004 – 25 2005 – 200 2006 - 275 | 500.000 w tym: 2004 – 25 2005 – 200 2006 - 275 | 130 w tym: 2004 – 25 2005 – 41 2006 - 64 | 38 w tym: 2005 – 19 2006 - 19 |  | 332 w tym: 2005 – 140 2006 – 192 |  |  |
| 11.Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Zerbuń razem 766.731 zł wydatkowano do 2003r. 58.250 zł , w roku 2004r. 708.481 zł | 708,481 w tym: 2004 –708,481 | 708,481 w tym: 2004 –708,481 | 270,555 w tym: 2004-270,555 |  |  | 437,926 w tym: 2004 – 437,926 |  |  |
| 12.Budowa sieci wodociagowej Kol. Miejska Wieś od Żardenik 2004 dokumentacja –50 budowa 2005-230 | 280 w tym: 2004 – 50 2005 - 230 | 280 w tym: 2004 – 50 2005 - 230 | 120 w tym: 2004 – 50 2005 - 70 |  |  | 160 w tym: 2005 - 160 |  |  |
| 13.Budowa sieci wodociagowej Pierwągi – Pierwągi Kolonia | 44,235 w tym: 2005 – 44,235 | 44,235 w tym: 2005 – 44,235 | 22,235 w tym: 2005 – 22,235 |  |  | 22 w tym: 2005 – 22 |  |  |
| 14 a. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej msc. Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś | 1.150.231 tym: | 1.150.231 w tym: | 456.396 w tym: |  |  | 693.835 – ZPORR w tym: |  |  |
|  | 2005 – 94.567 | 2005 – 94.567 | 2005 – 26.703 |  |  | 2005 – 67.864 |  |  |
|  | 2006 – 1.055.664 | 2006 – 1.055.664 | 2006 – 429.693 |  |  | 2006 –625.971 |  |  |
| 14 b. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w msc. Franknowo | 2005 – 735.242 | 2005 – 735.242 | 2005 – 290.242 |  |  | 2005 – 445.000 |  |  |
| 14 c. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie | 2005 – 796.411 | 2005 – 796.411 | 2005 – 379.831 |  |  | 2005 – 416.580 |  |  |
| 15. Budowa sieci wodociagowej Modliny – Ustnik – Wójtówko,dokumentacja 2004 r - 21.000 dokumentacja, 2005 – budowa | 221 w tym: 21 – 2004 200 - 2005 | 221 w tym: 21 – 2004 200 - 2005 | 44,2 w tym: 2004 – 21 2005 – 23,2 |  |  |  | 176,8 w tym: 2005-176,8 |  |
| 16. Budowa sieci wodociagowej Kramarzewo ,włączenie w sieć w Tłokowie z SUW Wójtówko 2004-dokumentacja - 35 2006 –budowa 525 | 560 w tym: 2004 – 35 2006 - 525 | 560 w tym: 2004 – 35 2006 - 525 | 193 w tym: 2004 - 35, 2006 - 158 |  |  | 367 w tym: 2006 - 367 |  |  |
| 17. Modernizacja SUW Wójtówko 2004 r. | 100 w tym: 2004 - 100 | 100 w tym: 2004 - 100 | 30 w tym: 2004 - 30 |  |  |  | 70 w tym: pożyczka WFOŚiGW 2004 – 70 |  |
| 18. Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany dla wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach | 1.621,814 w tym : 2004-1621,814 | 1.621,814 w tym : 2004-1621,814 | 475,289 w tym: 2004-475,289 |  |  | 1.146,525 w tym: 2004-1146,525 |  |  |
| 19.Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzeki Symsarny – wschód gminy Jeziorany | 7.516.152 w tym: | 7.516.152 w tym: | 2.665.080 w tym: |  |  | 4.851.072 – ZPORR w tym: |  |  |
|  | 2005 – 713.594 | 2005 – 713.594 | 2005 – 233.391 |  |  | 2005 – 480.203 |  |  |
|  | 2006 –6.802.558 | 2006 – 6.802.558 | 2006 – 2.431.689 |  |  | 2006 – 4.370.869 |  |  |
| 20. Budowa kanalizacji sanitarnej Wójtówko – Ustnik rok 2004-2005 po 50 % | 300 w tym: 2004 - 150 2005 - 150 | 300 w tym: 2004 - 150 2005 - 150 | 90 w tym: 2004 - 45 2005 - 45 |  |  | 210 w tym: 2004 - 105 2005 - 105 |  |  |
| 21. Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik 2004r. - dokumentacja 50 1.500 – 2006 – roboty budowlane | 1.550 w tym: 2004 - 50 2006 - 1.500 | 1.550 w tym: 2004 - 50 2006 – 1.500 | 500 w tym: 2004 - 50 2006 - 450 |  |  | 1.050 w tym: 2006 - 1.050 |  |  |
| 22. Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany –Tłokowo-Franknowo –dokumentacja techniczna - 2006r. ( Przewidywana realizacja w latach 2007-2010) | 100 w tym: 2006 – 100 dok. | 100 w tym: 2006 – 100 dok. | 100 w tym: 2006 – 100 dok. |  |  |  |  |  |
| 23. Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorany-Lekity – Krokowo – dokumentacja techniczna w 2006r. - 80zł, (przewidywana realizacja w latach 2007-2010 ) | 80 w tym: 2006 – 80 dok. | 80 w tym: 2006 – 80 dok. | 80 w tym: 2006 – 80 dok |  |  |  |  |  |
| 24.Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków z wymianą transformatora 20.000 zł – 2004 r. | 20 w tym: 2004 - 20 | 20 w tym: 2004 - 20 | 20 w tym: 2004 - 20 |  |  |  |  |  |
| 25.Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach 2004r – 20 2005r – 10 2006r - 10 | 40 w tym: 2004 – 20 2005 - 10. 2006 - 10 | 40 w tym: 2004 – 20 2005 - 10. 2006 - 10 | 40 w tym: 2004 – 20 2005 - 10. 2006 - 10 |  |  |  |  |  |
| 26. Modernizacja drogi gminnej Franknowo-Polkajmy w 2004r | 120 w tym: 2004 - 120 | 120 w tym: 2004 - 120 | 60 w tym: 2004 - 60 |  |  |  | 60 w tym: 2004 – 60 z WFOGR |  |
| 27. Modernizacja drogi gminnej Potryty – Radostowo w 2005 | 130 w tym: 2005 - 130 | 130 w tym: 2005 - 130 | 65 w tym: 2005 - 165 |  |  |  | 65 w tym: 2004 – 65 z WFOGR |  |
| 28. Modernizacja drogi gminnej Miejska Wieś- Żardeniki w 2006 | 130 w tym: 2006 - 130 | 130 w tym: 2006 - 130 | 65 w tym: 2004 – 65 |  |  |  | 65 w tym: 2004 – 65 z WFOGR |  |
| 29. Remont budynku Szkoły podstawowej we Franknowie 2004r. | 115 w tym: 2004 - 115 | 115 w tym: 2004 - 115 | 50 w tym: 2004 - 50 |  |  |  | 65 w tym: 2004 - 65 |  |
| 30. Budowa kotłowni ekologicznej dla Gimnazjum ,SP i DPS w Jezioranach 2004 r – dokumentacja - 100 budowa w 2005 2005 - 1.150 | 1.250 w tym: 2004 – 100 2005 - 1.150 | 1.250 w tym: 2004 – 100 2005 - 1.150 | 625 w tym: 50 - 2004 575 – 2005 | 625 w tym: 50 - 2004 575 – 2005 |  |  |  |  |
| 31. Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 2005-2006, koncepcja i dokumentacja 2005r - 100 budowa w latach 2006 –2007: rozpoczęcie budowy w 2006r. - 2.500 kontynuacja w 2007 r. - 2.500. | 2.600 w tym: 2005 - 100 2006 - 2.500 | 2.600 w tym: 2005 - 100 2006 - 2.500 | 350 w tym: 2005 - 100 2006 - 250 |  | 1.0000 w tym: 2006-1.000 |  | 1.250 w tym: 2006-1.250 |  |
| 32. BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO dla SP,Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych; 2005r-dokumentacja – 30 2006 - . budowa | 230 w tym: 2005 – 30 2006 - 200 | 230 w tym: 2005 – 30 2006 - 200 | 130 w tym: 30 – 2005 100 - 2006 |  | 100 w tym: 2006 - 100 |  |  |  |
| 33. Modernizacja bazy oświatowej w Jezioranach 2004-2006 Szkoła Podstawowa J-ny- odwodnienie, dach,wymiana okien,ocieplenie,adaptacja piwnic na bibliotekę szkoln 2004 – dokumentacja 2005 – 2006 - relalizacja | 400 w tym: 2004 – 30 2005 – 185 2006 - 185 | 400 w tym: 2004 – 30 2005 – 185 2006 - 185 | 141 w tym : 30 – 2004 2005 – 56 2006 - 55 |  |  | 259 w tym: 2005 – 129 2006 – 130 |  |  |
| 34. Budowa budynku socjalnego 2004-2005 | 282 w tym: 2004-82 2005-200 | 282 w tym: 2004-82 2005-200 | 132 w tym: 2004 - 82 2005 - 50 |  | 150 w tym: 2005 - 84 |  | 66.000 w tym: 2005 - 66 |  |
| 35. Zakup sprzętu do zbioru odpadów komunalnych 2004-2006 | 600 w tym: 2004-50 2005 - 275 2006 - 275 | 600 w tym: 2004-50 2005 - 275 2006 - 275 | 180 w tym: 2004-15 2005 - 82 2006 – 82 |  |  | 385 w tym: 2005 - 192,5 2006 - 192,5 | 35 w tym: 2004 - 35 |  |
| 36. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty kapliczek, cmentarzy zabytkowych i kościołów na terenie gminy 2004-2006 | 100 w tym: 2004 – 33 2005 - 33 2006 - 34 | 100 w tym: 2004 – 33 2005 - 33 2006 - 34 | 30 w tym: 2004 – 10 2005 - 10 2006 - 10 | 30 w tym: 2004 – 10 2005 - 10 2006 - 10 | 30 w tym: 2004 – 10 2005 - 10 2006 - 10 |  |  | 10 w tym: 2004 – 3 2005 – 3 2006 - 4 |
| 37. Rawitalizacja starówki w Jezioranach w latach 2005 –2006 | 300 w tym; 2005 - 100 2006 - 200 | 300 w tym; 2005 - 100 2006 - 200 | 300 w tym; 2005 - 100 2006 - 200 |  |  | 210 w tym: 2005 - 70 2006 - 140 |  |  |
| 38. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Jeziorany – 2005 | 209 w tym: 2005 – 209 | 209 w tym: 2005 – 209 | 80,5 w tym: 2005 – 80,5 |  |  | 128,5 w tym: 2005 – 128,5 |  |  |
| 39. Budowa strażnicy dla jednostki OSP w Jezioranach 2004-dokumentacja -15 budowa w 2005r. - 400 | 415 w tym: 2004- 15 2005 - 400 | 415 w tym: 2004- 15 2005 - 400 | 280 w tym: 2005 - 280 |  | 100 w tym: 2005 - 100 |  | 35 w tym: 2004 - 15 2005 -20 |  |
| 40. cZagospodarowanie nieruchomości po byłym BETA MILK-u : Przejęcie nieruchomości Opracowanie koncepcji zagospodarowania Sporządzenie dokumentacji w 2004 ( przewidywana realizacja w latach w latach 2007-1010 ) | 5.000 w tym: 2004 - 50 2005 - 1.200 2006 – 3.750 | 5.000 tym: 2004 - 50 2005 - 1.200 2006 – 3.750 | 250 w tym: 2004 - 50 2005 - 200 |  |  | 3.750 w tym: 2005 - 1.000 2006 - 2.750 | 1.000 w tym: 2006-1.000 |  |

WPI  cz. 2 – Lata 2007-20010

| Nazwa zadania | Koszty ogółem Lata realizacji –kwota |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Publiczne | Prywatne |
|  |  | Ogółem | Gmina | Powiat | Budżet Państwa | Fundusze Unii Europejskiej ZPORR i inne | Inne |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Przebudowa ulic miejskich:Polna ,Kasztanowa ,Kasprowicza : 2008-2010 | 560 w tym: 2008 – 200 2009 – 180 2010 -180 | 560 w tym: 2008 – 200 2009 – 180 2010 -180 | 180 w tym: 2008 – 100 2009 – 90 2010 - 90 | 180 w tym: 2008 – 100 2009 – 90 2010 - 90 |  |  |  |  |
| 2.Budowa chodnika w Radostowie w 2007 | 200 w tym: 2007 - 200 | 200 w tym: 2007 - 200 |  |  |  |  | 200 w tym: 2007 – 200 Marszałek |  |
| 3.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 Jeziorany-Barczewo z koncepcją budowy obwodnicy miejskiej 2008-1010 | 6.000 w tym: 2007 – 1.500 2008 – 1.500 2009 – 1.500 2010 – 1.500 | 6.000 w tym: 2007 – 1.500 2008 – 1.500 2009 – 1.500 2010– 1.500 |  | 500 w tym: 2007 – 125 2008 – 125 2009 – 125 2010 – 125 |  |  | 5.500 w tym: 2007 – 1375 2008 – 1375 2009 – 1375 2010– 1375 Marszałek |  |
| 3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych nad jeziorem Luterskim z przygotowaniem bazy noclegowej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży w Kikitach 2008-2010 | 2.500 w tym: 2008 – 800 2009 – 800 2010 - 900 | 2.500 w tym: 2008 – 800 2009 – 800 2010 - 900 | 750 w tym: 2008 – 240 2009 – 240 2010 - 270 |  |  | 1.750 w tym: 2008 – 560 2009 – 560 2010 - 630 |  |  |
| 4. Zagospodartowanie terenów rekreacyjno-sportowych Zagospodarowanie amfiteatru miejskiego w celu utworzenia parku integracyjnego „Ogrody zamkowe” 2008r – DOM WARMIŃSKI | 400 w tym: 2008 - 400 | 400 w tym: 2008 - 400 | 40 w tym: 2008 - 40 | 80.000 w tym: 2008 80 |  | 280 w tym: 2008r - 280 |  |  |
| 5..Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami we wsi STUDZIANKA 2007 r. | 340 w tym: 2007 - 340 | 340 w tym: 2007 - 340 | 102 w tym: 2007 - 102 |  |  | 238 w tym: 2007 - 238 |  |  |
| 6.Modernizacja dróg gminnych Olszewnik- Tłokowo 130 –rok 2007 Kramarzeowo- Piszewo 130 zł rok 2008 | 260 w tym: 2007 – 130 2008 - 130 | 260 w tym: 2007 – 130 2008 - 130 | 130 w tym: 2007 – 65 2008 - 65 |  |  |  | 130 w tym: 2007 – 65 2008 – 65 WFOGR |  |
| 7. Budowa kanalizacji Biesowo-Zerbuń rok 2007- 2.000 Radostowo-Potryty 2008r 2.400 Jeziorany –Tłokowo-Franknowo 2009r 2.600 Jeziorany-Lekity-Krokowo2010r.2.000 | 9.000 w tym: 2007 – 2.000 2008 - 2.400 2009 – 2 600 2010 – 2.000 | 9.000 w tym: 2007 – 2.000 2008 - 2.400 2009 – 2 600 2010 – 2.000 | 2.700 w tym: 2007 – 600 2008 - 720 2009 – 780 2010 – 600 |  |  | 6.300 w tym: 2007 – 1.400 2008 - 1.680 2009 – 1.820 2010 – 1.400 |  |  |
| 8.Budowa budynku szkolnego dla Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej 2007-2008 | 2.500 w tym: 2007 – 1.250 2008 – 1.250 | 2.500 w tym: 2007 – 1.250 2008 – 1.250 | 750 w tym: 2007 – 375 2008 – 375 |  |  | 1.750 w tym: 2007 – 875 2008 - 875 |  |  |
| 9.Budowa wodociagu i kanalizacji w Kostrzewach od strony Krokowa 4 km -2008 | 1.200 w tym: 2008 –1.200 | 1.200 w tym: 2008 –1.200 | 360 w tym: 2008 - 360 |  |  | 840 w tym: 2008 - 840 |  |  |
| 10.Modernizacja świetlic wiejskich Kiersztanowo,Lekity ,Krokowo 2008-2010 | 130 w tym: 2008 – 45 2009 – 45 2010 - 45 | 130 w tym: 2008 – 45 2009 – 45 2010 - 45 | 39 w tym: 2008 – 13,5 2009 – 13,5 2010 - 12 |  |  | 91 w tym: 2008 – 31,5 2009 – 31,5 2010 - 28 |  |  |
| 11.Modernizacja świetlic wiejskich Franknowo-Radostowo 2007 | 80 w tym: 2007 - 80 | 80 w tym: 2007 - 80 | 24 w tym: 2007 - 24 |  |  | 56 w tym: 2007 - 56 |  |  |